AI 챗봇 QA 자동화 파이프라인

회의록 (1회차 킥오프)

| 회의명 | AI 챗봇 QA 자동화 파이프라인 킥오프 회의 | 일시 | 2026-07-01(수) 10:00~16:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 장소 | 대우능력개발원 5층 제4 교육실 | 회차 | 1회차 |
| 참석자 | 나병진, 김경숙, 정진웅, 최성우 | 작성자 | 나병진 |

1. 논의 내용

| 구분 | 논의 내용 |
| --- | --- |
| 환경/일정 | 전체 프로젝트 기간을 07/01~07/14(2주)에서 07/01~07/03(3일)로 단축 확정. WBS 재산정 결과 공유 |
| 역할분담 | 업무분장표 기준 4개 영역(환경구성-나병진 / 핵심개발-김경숙 / 리포트·대시보드-정진웅 / 테스트·발표-최성우) 재확인 |
| Jira 구조 | 에픽4-스토리22-버그3 체계로 신규 스페이스(AI Quality Final Project_3조)에 등록 진행 중임을 공유. 에픽 기능 활성화 필요 이슈 확인 및 해결 |
| 보안 | .env 기반 API Key 관리 원칙 및 보안 가이드 문서 공유. 팀원별 체크리스트 확인 요청 |
| 리스크 | 일정 단축(3일)으로 인해 07/03에 업무가 집중되는 점을 리스크로 등록(ISSUE-004). 우선순위 High 항목부터 처리하기로 함 |

2. 결정 사항

- 전체 일정을 07/01~07/03(3일)로 확정하고, 이에 맞춰 각 담당자 스토리를 병행 진행한다

- 이슈/버그/리스크는 발견 즉시 이슈트래킹시트에 등록하고 정기 미팅에서 상태를 갱신한다

- .env 및 API Key는 보안 가이드 문서 기준을 전원 준수한다

3. 액션 아이템

| 담당자 | 액션 아이템 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 나병진 | Jira 스페이스 에픽 4건 등록 및 스토리 하위 연결 완료 | 07/01 | 진행중 |
| 김경숙 | 핵심 기능 개발 관련 스토리 등록 및 개발 착수 | 07/01 | 진행중 |
| 정진웅 | 리포트/대시보드 스토리 등록 및 CSV 인코딩 이슈(ISSUE-003) 확인 | 07/02 | 예정 |
| 최성우 | 테스트 케이스 설계 착수 및 통합테스트 일정 조율 | 07/01 | 진행중 |
| 최작가(PM) | 이슈트래킹시트·회의록 배포, 다음 회의 일정 공지 | 07/01 | 완료 |

4. 다음 회의 예정

일시: 2026-07-02(목) 10:00 (미팅 원칙에 따라 익일 진행)

안건(예정): 진행률 점검, 이슈트래킹시트 갱신 현황 공유, 07/03 업무 집중 구간 우선순위 재확인

AI 챗봇 QA 자동화 파이프라인

회의록 템플릿 (2회차 이후 반복 사용)

| 회의명 |  | 일시 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 장소 |  | 회차 |  |
| 참석자 |  | 작성자 |  |

1. 논의 내용

| 구분 | 논의 내용 |
| --- | --- |

2. 결정 사항

3. 액션 아이템

| 담당자 | 액션 아이템 | 기한 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |

4. 다음 회의 예정

일시:

안건(예정):